霍山县清源供水有限责任公司2025年劳务分包采购项目

竞

争

性

磋

商

文

件

（服务类）

项目名称：霍山县清源供水有限责任公司2025年劳务分包采购项目

项目编号：HSWLZB-2025029

采 购 人：霍山县清源供水有限责任公司

采购代理机构：安徽万隆建设项目管理有限公司

采购时间：2025年6月

霍山县清源供水有限责任公司2025年劳务分包采购项目

竞争性磋商公告

项目概况：霍山县清源供水有限责任公司2025年劳务分包采购项目（项目编号：HSWLZB-2025029）在霍山县清源供水有限责任公司网站（https://www.ahdbsst.com/）和安徽万隆建设项目管理有限公司网站（http://www.wlpmec.com）发布采购公告，潜在供应商应于2025年7月4日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：HSWLZB-2025029

2、项目名称：霍山县清源供水有限责任公司2025年劳务分包采购项目

3、项目类型：服务类

4、采购方式：竞争性磋商

5、预算金额：第1包：180万元；第2包：180万元

6、最高限价：第1包（费率）：100%；第2包（费率）：100%

7、采购需求：霍山县清源供水有限责任公司2025年劳务分包采购项目包括1、井类工程砌筑、破除及修补恢复；2、土石方开挖回填、破除及修补恢复3、其他零星项目；4、室外施工安装；5、室内钢管焊接安装；6、室内钢管管件制作安装；7、管道井支架制作安装；8、钻孔劳务。

8、合同履行期限：2年

9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：/；

三、获取采购文件

1、时间：2025年6月24日至2025年7月4日9点00分（北京时间）

2、地点：安徽万隆建设项目管理有限公司（霍山县淠河新区38号楼三楼）

3、获取方式：潜在供应商可在公告发布的网站下载本项目采购文件（答疑澄清等相关文件资料），如遇问题，联系电话：0564-5021598。

4、售价：零元

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年7月4日9点00分（北京时间）

2、提交方式：现场递交纸质标书

五、响应文件开启

1、时间：2025年7月4日9点00分（北京时间）

2、地点：安徽万隆建设项目管理有限公司（霍山县淠河新区38号楼三楼开标厅）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他事宜

（1）供应商应当按照本项目采购文件规定的时间和地点参与磋商，供应商仅确定一名人员【法定代表人持本人二代居民身份证原件和法定代表人身份证明原件（或授权委托代理人持本人二代居民身份证原件和法人授权委托书原件）凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或未出席磋商会议者，响应文件不予接受，磋商资格无效。

（2）响应保证金：本项目无需提供。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：霍山县清源供水有限责任公司

地    址：安徽省霍山县衡山镇玉带路与淠源西路交叉口

联系方式：程先生 18098758195

2、采购代理机构信息

名    称：安徽万隆建设项目管理有限公司

地    址：霍山县淠河新区38号楼三楼

联系方式：0564-5021598

3、项目联系方式

项目联系人：王工

电     话：0564-5021598

2025年6月24日

一、供应商须知

（一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 霍山县清源供水有限责任公司 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：安徽万隆建设项目管理有限公司 地址：霍山县淠河新区38号楼三楼 |
| 3 | 磋商有效期 | 响应文件提交截止日后30天 |
| 4 | 项目类型 | 服务类 |
| 5 | 项目名称 | 霍山县清源供水有限责任公司2025年劳务分包采购项目 |
| 6 | 项目编号 | HSWLZB-2025029 |
| 7 | 付款方式 | 服务完成后，经采购人认可后14天内，成交供应商向采购人递交完整的结算资料，双方按照合同约定的计价方式，进行结算支付。 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 8 | 服务期 | 2年 |
| 9 | 代理服务费 | 代理服务费、清单编制费及评审费（据实收取），由成交人支付，请各供应商充分考虑此项费用。其中评审费（按实际发生的费用计算）由每包成交供应商单位均摊，以上费用按相关规定标准收取，由成交供应商在领取成交通知书之前向代理机构缴纳。 |
| 10 | 履约保证金 | 1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价 / %的履约保证金（最高缴纳比例不得超过合同金额的2.5%）。 2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。 3、项目验收结束后应及时退还履约保证金。 |
| 11 | 勘察及对接 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。 |
| 12 | 提问与回复 | 1、供应商若对采购文件有关内容存在理解障碍，或认为采购文件表述有模糊不清之处，可以电联采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。该渠道仅接受关于项目的一般性疑问（非质疑），供应商提问时应当隐藏自身信息，直接提出针对项目的相关疑问即可。 2、对采购文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，请供应商及时关注网站公告栏目查看回复内容。 |
| 13 | 质疑与答疑 | - 供应商若对采购文件有关内容存在质疑，可以电联采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。质疑文件可按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的要求制作（《质疑函》质疑文件不可匿名，须以附件形式加盖质疑人单位公章后提交。 2、采购人（采购代理机构）收到质疑文件后七个工作日内答复，请质疑人及时查收答疑文件。 |
| 14 | 响应文件份数及要求 | 正本：1份 ；副本：2份 要求： - 响应文件正本、副本需要分别装订。 - 响应文件正本与副本可以包装在一起密封提交，也可以分开包装密封提交。 3、如果响应文件没有按规定装订、分装、标记和密封，采购人和代理机构不承担提前开封的责任。 |
| 15 | 递交响应文件注意事项 | 纸质版响应文件必须在响应截止时间前递交。 |
| 16 | 备注 | 特别提醒：供应商参与采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 17 | 关于联合体投标的相关约定 | 联合体投标的须提供联合体协议（格式见附件）、联合体各方均须提供营业执照、税务登记证（提供“三证合一”后的营业执照，税务登记证不再提供），其余证明材料投标供应商根据联合体协议分工情况及采购文件要求提供。联合体各方提供的本单位证明材料需各自盖章，其他如采购文件无特殊要求的，盖主体方公章（或电子签章）即可。 |
| 18 | 中标（成交）通知书发出的形式 | 纸质 |
| 19 | 注意事项 | 1、供应商可以同时参与该项目所有包的投标，但同一供应商只能中一个包，兼投不兼中。（如第一包的成交候选供应商可以参与第二包的评审，但是不能作为第二包成交候选供应商） 2、开标顺序按包别自然排序：第一包、第二包。 |

（二）供应商资格

见本项目采购公告

（三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、磋商授权书；

4、磋商响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、联合体协议；

8、磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

（四）响应文件的提交

1、响应文件的提交

供应商应在响应截止时间之前，现场递交纸质版响应文件。响应截止时间后不再接受任何有关本项目资料。

（五）磋商程序

1、磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

2、在掌握了供应商的基本情况后，磋商小组与供应商分别进行磋商。

3、磋商是分别单独进行的。供应商不得与其他参与磋商的供应商相互串通；磋商小组也不得将与某一供应商的磋商情况向其他供应商及其关系人透露。

4、磋商采用一轮磋商、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮磋商，由磋商小组视情况而定。

5、磋商结束后，磋商小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。供应商应在磋商小组发出二轮报价指令后30分钟内现场完成报价。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在磋商中作出的澄清、变动以及最终的报价，经供应商盖章后或经法定代表人（被授权代表签字）后，以书面的方式提交给磋商小组。

（六）评审及异常情况处理

1、磋商小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商。

2、磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的（若采购项目是政府购买服务项目只有2家的，竞争性磋商活动可以继续进行）；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过磋商，供应商所提供的服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、重新组织磋商，采购单位将通过霍山县清源供水有限责任公司网站和安徽万隆建设项目管理有限公司网站进行公告。

（七）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投服务等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到服务现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商如果对磋商文件的其他任何内容有相关疑问，可以电联代理机构（或采购人）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。

请供应商及时通过霍山县清源供水有限责任公司网站和安徽万隆建设项目管理有限公司的网站查看答疑回复文件。

6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

（八）合同的签订

1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

3、因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应商充分协商，给予合理补偿。

4、在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述（即付款方式）规定。

5、采购文件和合同中没有约定预付款的，经供应商申请，采购人可以支付预付款。

6、采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

7、政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。

8、延迟支付中小企业款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR支付逾期利息。

9、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

（九）澄清及变更

磋商文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

（十）验收与支付

1、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

2、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

4、对于符合支付条件的项目，应在收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。

（十一）质疑

1、质疑人认为磋商结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向监督部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由监督部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由监督部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

二、采购合同

采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方(采购人)：

乙方(成交供应商)：

签 订 地：

签订日期：      年     月     日

(以下简称：甲方) 通过              组织的         方式采购活动，经          评定，(成交供应商名称) (以下简称：乙方)为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件(含澄清或者说明文件)；

1.1.4 采购文件(含澄清或者修改文件)；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 服务

1.2.1 服务名称：；

1.2.2 服务内容：；

1.2.3 服务质量：。

# 1.3 价款

本合同总价为：本合同总价为：￥      元 (大写：人民币        元)。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |
| 总 价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

1.4.2 发票开具方式：

# 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1 服务期限：

1.5.2 服务地点：

1.5.3 服务方式：

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的   %计算，最高限额为本合同总价的   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   %计算，最高限额为本合同总价的   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为(即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外， 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决； 不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列1.7.2种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向霍山县人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲方（盖章）：

法定代表人 或授权代表签字：

日 期： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人 或授权代表签字：

日 期： 年 月 日

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象， 包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属， 详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加) 对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金

2.17.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按供应商须知前附表的约定提交不超过合同价2.5%的履约保证金；

2.17.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 采购需求

一、项目概况

霍山县清源供水有限责任公司2025年劳务分包采购项目包括1、井类工程砌筑、破除及修补恢复；2、土石方开挖回填、破除及修补恢复3、其他零星项目；4、室外施工安装；5、室内钢管焊接安装；6、室内钢管管件制作安装；7、管道井支架制作安装；8、钻孔劳务。

二、其他要求

1、成交供应商作业时须穿戴统一服装、帽等。

2、成交供应商作业时应符合“行业安全作业操作规程”及采购人要求。

3、成交供应商必须遵照采购人的劳务服务安排。

4、人员及机械设备满足日常用工要求，有重要任务、应急活动等，机械和人员服从采购人调配。

三、报价要求

本项目采用费率报价，最终结算价按照实际服务内容（量）*含税劳务费用单价*响应报价费率。

四、评审方法和标准

# （一）资格审查

- 对供应商的资格进行审查，审查响应文件是否响应了磋商文件的资格要求。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的资格不符合要求，资格审查不通过。

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格 审查 | 营业执照 | 未提供营业执照 |
|  | 资格条件 | 不符合磋商文件要求 |
|  | 信用要求 | 不符合磋商文件要求 注 ： 1.信用记录查询渠道： (1)被人民法院列入失信被执行人名单的(以 www.creditchina.gov.cn查询为准) (2)被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的(以ww w.creditchina.gov.cn查询为准) (3)被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 (以www.ccgp.gov.cn/查询为准) (4)被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的(以 www.gsxt.gov.cn查询为准) 2.供应商在响应文件中无需提供证明材料，由采购人或者采 购代理机构查询供应商的信用记录，信用记录以投标截止时间 的记录信息为准。 3.信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查 询网页截图随其他采购资料一同存档备查。 4.在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均 不作为资格审查依据。 |
|  | 其他 | 供应商被行政监督部门作出禁止响应处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和磋商文件规定的应该按无效响应处理的情形 |

# （二）综合评审

由磋商小组根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审。

1、本次磋商采用百分制评分法，商务（报价）权重30%，经评审满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分，得30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100。

注：超过最高限价的最后磋商报价为无效报价，按废标处理。

具体评分细则如下：

| 评分内容 |  | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标（70分） | 服务方案 | 磋商小组根据供应商提供的服务方案情况，进行综合评分，至少包含下列内容：项目班子人员组成、用户服务、外部协调等内容。 （1）方案内容优于项目实际需求，可行性、实用性、针对性强，得14～20分（不含14分） （2）方案内容适合项目实际需求，具有可行性、实用性和针对性，得7～14分（不含7分）； （3）方案基本适合项目实际需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1～7分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-20分 |
|  | 管理制度方案 | 磋商小组根据供应商提供的管理制度方案情况，进行综合评分，至少包含下列内容：工程质量控制制度、设备管理制度等内容。 （1）方案内容优于项目实际需求，可行性、实用性、针对性强，得10～15分（不含10分） （2）方案内容适合项目实际需求，具有可行性、实用性和针对性，得5～10分（不含5分）； （3）方案基本适合项目实际需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1～5分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-15分 |
|  | 安全保障方案 | 磋商小组根据供应商提供的安全保障方案情况，进行综合评分，至少包含下列内容：安全目标、安全管控人员及职责、安全保障措施等内容。 （1）方案内容优于项目实际需求，可行性、实用性、针对性强，得10～15分（不含10分） （2）方案内容适合项目实际需求，具有可行性、实用性和针对性，得5～10分（不含5分）； （3）方案基本适合项目实际需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1～5分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-15分 |
|  | 应急响应方案 | 磋商小组根据供应商提供的应急响应方案情况，进行综合评分，至少包含下列内容：突发性问题及特殊紧急事件处理等内容。 （1）方案内容优于项目实际需求，可行性、实用性、针对性强，得14～20分（不含14分） （2）方案内容适合项目实际需求，具有可行性、实用性和针对性，得7～14分（不含7分）； （3）方案基本适合项目实际需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1～7分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-20分 |
| 价格分 (30分) | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格作为评标基准价，其价格分为满分30分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算（四舍五入保留至小数点后两位数）： 磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30％×100 |  |  |

2、技术标分汇总方法：对某一供应商的技术标的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个技术标的指标项得分进行汇总，得到该供应商的技术标分之和。

3、得分汇总

（1）将每个有效磋商供应商的技术标分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该磋商供应商的综合总得分。

（2）按照有效磋商供应商综合总得分由高到低依次排出成交供应商及成交候选供应商。

五、响应文件格式

# 项目

响

应

文

件

第    包

供应商：

# 年  月  日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 磋商授权书 |  |
| 四 | 磋商响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 联合体协议 |  |
| 八 | 磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |
| ... |  |  |

附件一

报价单

| 序号 | 分项名称及说明 | 计量单位 | 含税劳务费用单价 （元） | 备注 | 响应报价费率（%） 保留2位小数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、井类工程砌筑、破除及修补恢复 |  |  |  |  |
| 1 | 砌筑0.3m*0.5m小型井（墙体240厚，H=0.6m，内外抹灰，含盖板安装） | 座 | 85.6 | 含基槽开挖、回填、人工砌筑、材料（砖、沙、水泥）、材料运费、井盖运费、方井支、拆模板 |  |
| 2 | 砌筑0.5m*0.5m中型井（墙体240厚，H=0.6m，内外抹灰，含盖板安装） | 座 | 131.6 |  |  |
| 3 | 砌筑0.5m*0.8m水表井（墙体240厚，H=0.6m，内外抹灰，含盖板安装） | 座 | 183.9 |  |  |
| 4 | 砌筑0.5m*1m水表井（墙体240厚，H=0.6m，内外抹灰，含盖板安装） | 座 | 231.5 |  |  |
| 5 | 砌筑φ1.1m圆形井（墙体240厚，H=1m，内外抹灰，含盖板安装） | 座 | 675.2 |  |  |
| 6 | 升井（增加高30cm内）（墙体240厚，内外抹灰，含盖板安装） | 座 | 98.3 |  |  |
| 7 | 升井（增加高40cm内）（墙体240厚，内外抹灰，含盖板安装） | 座 | 131.07 |  |  |
| 8 | 升井（增加高50cm内）（墙体240厚，内外抹灰，含盖板安装） | 座 | 151.3 |  |  |
| 9 | 砖砌方型井（墙体240厚，H=1m，内外抹灰，含盖板安装）按内径计算 | m3 | 665 |  |  |
| 10 | C25现浇混凝土盖板（单层钢筋）厚20cm（按外径计算） | m2 | 240 |  |  |
| 11 | C25现浇混凝土盖板（双层钢筋）厚20cm（按外径计算） | m2 | 295 |  |  |
| 12 | 砖砌水表箱底座（2、4、6组水表箱）（0.95m*0.32m，一方靠墙、内外粉） | 座 | 121 |  |  |
| 13 | 砖砌水表箱底座（12组水表箱）（1.65m*0.32m，一方靠墙、内外粉） | 座 | 165.8 |  |  |
| 14 | 破或补0.3m*0.5m小型井（墙体240厚，H=0.6m，内外抹灰，含盖板安装） | 座 | 42.8 | 单项同时进行破、补的，按单价×2计算 |  |
| 15 | 破或补0.5m*0.5m中型井（墙体240厚，H=0.6m，内外抹灰，含盖板安装） | 座 | 65.8 |  |  |
| 16 | 破或补0.5m*0.8m水表井（墙体240厚，H=0.6m，内外抹灰，含盖板安装） | 座 | 92 |  |  |
| 17 | 破或补0.5m*1m水表井（墙体240厚，H=0.6m，内外抹灰，含盖板安装） | 座 | 115.8 |  |  |
| 18 | 破或补φ1.1m圆形井（墙体240厚，H=1m，内外抹灰，含盖板安装） | 座 | 337.6 |  |  |
| 19 | 降井（降低高30cm内）（墙体240厚，内外抹灰，含盖板安装） | 座 | 49.2 |  |  |
| 20 | 降井（降低高50cm内）（墙体240厚，内外抹灰，含盖板安装） | 座 | 75.7 |  |  |
| 21 | 破或补方型井（墙体240厚，内外抹灰，含盖板安装） | m3 | 332.5 | 单项同时进行破、补的，按单价×2计算 |  |
| 22 | 破或补砖砌水表箱底座（6组水表箱） | 座 | 60.5 |  |  |
| 23 | 破或补砖砌水表箱底座（12组水表箱） | 座 | 82.9 |  |  |
|  | 二、土石方开挖回填、破除及修补恢复 |  |  |  |  |
| 24 | φ20—40mm管沟（H=0.4m,B=0.3m)土方挖填平整劳务费 | m | 4.95 | 不同管径管道共用管沟的，按最大管径计算、含开挖、基槽平整夯实、回填 |  |
| 25 | 2根φ20—40mm管沟（管距≧0.1m)土方挖填平整劳务费 | m | 5.94 |  |  |
| 26 | 3根φ20—40mm管沟（管距≧0.1m)土方挖填平整劳务费 | m | 7.42 |  |  |
| 27 | 4根φ20—40mm管沟（管距≧0.1m)土方挖填平整劳务费 | m | 9.9 |  |  |
| 28 | φ50—63mm管沟（H=0.6m,B=0.3m)土方挖填平整劳务费 | m | 7.58 |  |  |
| 29 | 2根φ50—63mm管沟（管距≧0.15m)土方挖填平整劳务费 | m | 10.3 | 不同管径管道共用管沟的，按最大管径计算、含开挖、基槽平整夯实、回填 |  |
| 30 | 3根φ50—63mm管沟（管距≧0.15m)土方挖填平整劳务费 | m | 12.87 |  |  |
| 31 | 4根φ50—63mm管沟（管距≧0.15m)土方挖填平整劳务费 | m | 17.16 |  |  |
| 32 | φ75—110mm管沟（H=0.8m,B=0.5m)土方挖填平整劳务费 | m | 13.42 |  |  |
| 33 | 2根φ75—110mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费 | m | 16.1 |  |  |
| 34 | 3根φ75—110mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费 | m | 20.13 |  |  |
| 35 | 4根φ75—110mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费 | m | 26.84 |  |  |
| 36 | φ150—200mm管沟（H=1m,B=0.6m)土方挖填平整劳务费 | m | 14.52 |  |  |
| 37 | 2根φ150—200mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费 | m | 17.42 |  |  |
| 38 | 3根φ150—200mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费 | m | 21.78 |  |  |
| 39 | 4根φ150—200mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费 | m | 29.04 |  |  |
| 40 | φ250—300mm管沟（H=1m,B=0.8m)土方挖填平整劳务费 | m | 18.15 |  |  |
| 41 | 2根φ250—300mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费 | m | 21.78 |  |  |
| 42 | 3根φ250—300mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费 | m | 27.22 |  |  |
| 43 | 4根φ250—300mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费 | m | 36.3 |  |  |
| 44 | φ400mm管沟（H=1.2m,B=0.8m)土方挖填平整劳务费 | m | 20.68 |  |  |
| 45 | 2根φ400mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费 | m | 24.81 |  |  |
| 46 | 3根φ400mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费 | m | 31.02 |  |  |
| 47 | 4根φ400mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费 | m | 41.36 |  |  |
| 48 | 零星土方开挖（含回填） | m3 | 29.48 |  |  |
| 49 | 单项开挖（土方、不回填） | m3 | 19.8 |  |  |
| 50 | 单项开挖（石方） | m3 | 155.2 |  |  |
| 51 | 破除水泥混凝土地坪 | m2 | 32 |  |  |
| 52 | 补水泥混凝土地坪 | m2 | 43.5 |  |  |
| 53 | 破沥青混凝土路面面层（8-10cm厚） | m2 | 12.3 |  |  |
| 54 | 沥青混凝土路面修补（1cm厚/m2） | m2 | 16.35 | 1cm厚 |  |
| 55 | 破补草坪 | m2 | 20 |  |  |
| 56 | 破25cm厚以下混凝土（含钢筋砼） | m3 | 245 |  |  |
| 57 | 破25cm厚以上混凝土（含钢筋砼） | m3 | 290 |  |  |
| 58 | 风镐台班 | 台班 | 700 |  |  |
| 59 | 恢复C30混凝土（商品砼） | m3 | 764.04 |  |  |
| 60 | 恢复C25混凝土（商品砼） | m3 | 664.04 |  |  |
| 61 | 破人行道素混凝土垫层 | m3 | 190 |  |  |
| 62 | 破水泥稳定料垫层 | m3 | 80 |  |  |
| 63 | 单项拆除人行道砖 | m2 | 10 |  |  |
| 64 | 拆、补道路砖恢复（含8cm厚水泥砂浆垫层） | m2 | 60.54 |  |  |
| 65 | 恢复钢筋砼用钢筋（12—16mm）大于1m以上 | 元/根 | 14 |  |  |
| 66 | 恢复钢筋砼用钢筋（12—16mm）≦1m以上 | 元/根 | 12 |  |  |
| 67 | 植钢筋开孔 | 元/个 | 5 |  |  |
| 68 | 换砖（人行道砖） | 元/m2 | 58 | 含运费 |  |
| 69 | 换砖（大理石） | 元/m2 | 92 | 含运费 |  |
| 70 | 拆装篱笆 | m | 10 |  |  |
| 71 | 拆装侧石 | 元/m | 10 |  |  |
|  | 三、其他零星项目 |  |  |  |  |
| 72 | 填砂 | m3 | 233.6 |  |  |
| 73 | 填石粉 | m3 | 193.5 |  |  |
| 74 | 填混合砂 | m3 | 218.6 |  |  |
| 75 | 土方外运（运输至指定地点） | m3 | 30.0 |  |  |
| 76 | 240厚实心砖墙 | m2 | 148.05 |  |  |
| 77 | 120厚实心砖墙 | m2 | 78.42 |  |  |
| 78 | 干砌毛石砌体 | m3 | 255.8 |  |  |
| 79 | 浆砌毛石砌体 | m3 | 434.59 |  |  |
| 80 | 机械钻孔DN6cm（开墙洞） | 个 | 20 |  |  |
| 81 | 机械钻孔DN12cm（开墙洞） | 个 | 40 |  |  |
| 82 | 挖机（小挖） | 小时 | 160 |  |  |
| 83 | 挖机吊运费（小挖） | 趟 | 220 |  |  |
| 84 | 挖机（中挖） | 小时 | 280 |  |  |
| 85 | 挖机吊运费（中挖） | 趟 | 330 |  |  |
| 86 | 吊车运费 | 趟 | 500 |  |  |
| 87 | 人工工资（夜间22时至次日6时，夜间施工每4小时算一个工） | 工日 | 180 |  |  |
| 88 | 电焊工工资（夜间22时至次日6时，夜间施工每4小时算一个工） | 元/工日 | 330 |  |  |
| 89 | 室外消火栓安装人工费 | 个 | 48.5 |  |  |
| 90 | 安装消防栓护栏 | 个 | 25 |  |  |
| 91 | 拆消防栓 | 个 | 24.25 |  |  |
| 92 | 拆消防栓护栏 | 个 | 12.5 |  |  |
| 93 | 补穿砼楼板、预留管洞（支模清扫） | 个 | 10 |  |  |
| 94 | 维修运费（三轮车）； | 趟 | 35 |  |  |
| 95 | 拆、装施工围挡 | m | 30 |  |  |
| 96 | 钢管、配件补漆 | 项 | 30 |  |  |
| 97 | 恢复道路砖垫层，采用C30商品混凝土 | m3 | 714.84 |  |  |
| 98 | 自卸车吊运费 | 趟 | 500 |  |  |
| 99 | 电焊工施工运费（施工围挡、材料等） | 趟 | 80 |  |  |
| 100 | 割螺丝（阀门、水表等） | 趟 | 140 |  |  |
| 101 | 焊钢爬梯（3m以下） | 副 | 350 |  |  |
| 102 | 维修水表箱 | 个 | 50 |  |  |
| 103 | 吊车吊运钢管 | 台班 | 1800 |  |  |
| 104 | 租脚手架 | 副/天 | 20 |  |  |
| 105 | 发电机加油（7升） | 元 | 50 |  |  |
| 106 | 安装警示桩 | 元/个 | 2 |  |  |
| 107 | 拆除警示桩 | 元/个 | 2 |  |  |
| 108 | 安装管道保温棉（管径≦110） | m | 15 |  |  |
| 109 | 安装管道保温棉（管径≧150） | m | 20 |  |  |
|  | 四、室外施工安装费用 |  |  |  |  |
| 110 | 零星私户安装补助 | 户 | 239.8 |  |  |
| 111 | 室外承插给水铸铁管（胶圈接口）安装（DN100） | m | 6.82 |  |  |
| 112 | 室外承插给水铸铁管（胶圈接口）安装（DN150） | m | 9.35 |  |  |
| 113 | 室外承插给水铸铁管（胶圈接口）安装（DN200） | m | 12.76 |  |  |
| 114 | 室外承插给水铸铁管（胶圈接口）安装（DN250） | m | 16.28 |  |  |
| 115 | 室外承插给水铸铁管（胶圈接口）安装（DN300） | m | 19.69 |  |  |
| 116 | 室外承插给水铸铁管（胶圈接口）安装（DN400） | m | 23.43 |  |  |
| 117 | 室外塑料给水管热熔连接安装（DN15-32塑料管） | m | 1.65 | 室外热熔塑料给水管连接安装油、电补助费用按照安装费用20%计算 |  |
| 118 | 室外塑料给水管热熔连接安装（DN40-63塑料管) | m | 2.31 |  |  |
| 119 | 室外塑料给水管热熔连接安装（DN75-110塑料管) | m | 2.86 |  |  |
| 120 | 室外塑料给水管热熔连接安装（DN125-160塑料管) | m | 3.96 |  |  |
| 121 | 室外塑料给水管热熔连接安装（DN200-250塑料管) | m | 5.83 |  |  |
| 122 | 室外塑料给水管热熔连接安装（DN300-500塑料管) | m | 14.52 |  |  |
| 123 | 室外塑料给水管热熔连接安装（DN75钢丝管) | m | 5.83 |  |  |
| 124 | 分户、改造、高层安装室外塑料给水管热熔连接(DN15-32塑料管) | m | 3.52 |  |  |
| 125 | 分户、改造、高层安装室外塑料给水管热熔连接(DN40-63塑料管) | m | 4.73 |  |  |
| 126 | 分户、改造、高层安装室外塑料给水管热熔连接(DN75-160塑料管) | m | 5.83 |  |  |
| 127 | DN15-20阀门（螺纹式、法兰式含止回阀）安装 | 个 | 2.31 |  |  |
| 128 | DN25-32阀门（螺纹式、法兰式含止回阀）安装 | 个 | 3.52 |  |  |
| 129 | DN40-50阀门（螺纹式、法兰式含止回阀）安装 | 个 | 5.83 |  |  |
| 130 | DN65-100阀门（螺纹式、法兰式含止回阀）安装 | 个 | 17.16 |  |  |
| 131 | DN125-200阀门（螺纹式、法兰式含止回阀）安装 | 个 | 28.38 |  |  |
| 132 | DN250-300阀门（螺纹式、法兰式含止回阀）安装 | 个 | 45.98 |  |  |
| 133 | DN350-400阀门（螺纹式、法兰式含止回阀）安装 | 个 | 69.85 |  |  |
| 134 | DN15-25水表（螺纹式、法兰式含过滤器）安装 | 组 | 2.64 |  |  |
| 135 | DN32-40水表（螺纹式、法兰式含过滤器）安装 | 组 | 6.16 |  |  |
| 136 | DN50水表（螺纹式、法兰式含过滤器）安装 | 组 | 12.43 |  |  |
| 137 | DN80-100水表（螺纹式、法兰式含过滤器）安装 | 组 | 24.86 |  |  |
| 138 | DN150-200水表（螺纹式、法兰式含过滤器）安装 | 组 | 37.18 |  |  |
| 139 | 表箱运费 | 个 | 6 |  |  |
| 140 | 成品表箱安装 | 个 | 7.26 |  |  |
| 141 | 采集器、集中器安装 | 个 | 11.99 |  |  |
| 142 | 安装远传水表(单个安装) | 个 | 11.99 |  |  |
| 143 | 安装远传水表(集体安装) | 个 | 7.19 |  |  |
| 144 | 安装水表保温衣（含两头扎带） | 元/只 | 3.3 |  |  |
| 145 | 线管、运费 | 米 | 0.24 |  |  |
| 146 | 线管安装 | 米 | 1.21 |  |  |
| 147 | 穿线 | m | 1.21 |  |  |
| 148 | DN50法兰片安装 | 副 | 7.26 |  |  |
| 149 | DN80法兰片安装 | 副 | 9.68 |  |  |
| 150 | DN100法兰片安装 | 副 | 12.32 |  |  |
| 151 | DN150法兰片安装 | 副 | 18.15 |  |  |
| 152 | DN200法兰片安装 | 副 | 24.53 |  |  |
| 153 | DN250法兰片安装 | 副 | 37.95 |  |  |
| 154 | DN300法兰片安装 | 副 | 54.45 |  |  |
| 155 | DN400法兰片安装 | 副 | 73.48 |  |  |
| 156 | 二组分户器安装费 | 组 | 6 |  |  |
| 157 | 三组分户器安装费 | 组 | 9.59 |  |  |
| 158 | 四组分户器安装费 | 组 | 14.38 |  |  |
| 159 | 五组分户器安装费 | 组 | 17.98 |  |  |
| 160 | 六组分户器安装费 | 组 | 21.58 |  |  |
| 161 | 自制分户器（2组、3组、4组）安装费 | 组 | 59.95 |  |  |
| 162 | DN20-32管运费 | m | 0.24 | 运输范围东至世林加油站、东南至创新路、西至曾家畈大桥；如超出此范围，按实际发出额×2计算 |  |
| 163 | DN40-63管运费 | m | 0.6 |  |  |
| 164 | DN75-160管运费 | m | 0.96 |  |  |
| 165 | DN200-300管运费 | m | 1.21 |  |  |
| 166 | DN200-300球墨铸铁管运费 | m | 7.26 |  |  |
| 167 | DN400-600球墨铸铁管运费 | m | 12.32 |  |  |
| 168 | 室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径50mm钢管 | m | 9.46 |  |  |
| 169 | 室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径65mm钢管 | m | 12.32 |  |  |
| 170 | 室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径80mm钢管 | m | 14.08 |  |  |
| 171 | 室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径100mm钢管 | m | 22.88 |  |  |
| 172 | 室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径150mm钢管 | m | 32.67 |  |  |
| 173 | 室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径200mm钢管 | m | 43.45 |  |  |
| 174 | 室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径300mm钢管 | m | 67.98 |  |  |
| 175 | 室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径400mm钢管 | m | 91.52 |  |  |
| 176 | 室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径500mm钢管 | m | 132.67 |  |  |
| 177 | 室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径600mm钢管 | m | 145.75 |  |  |
| 178 | 室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径800mm钢管 | m | 196.35 |  |  |
| 179 | 室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径1000mm钢管 | m | 247.5 |  |  |
| 180 | 室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径1200mm钢管 | m | 291.5 |  |  |
| 181 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 100抱箍 | 个 | 57.55 |  |  |
| 182 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 150抱箍 | 个 | 77.93 |  |  |
| 183 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 200抱箍 | 个 | 104.31 |  |  |
| 184 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 300抱箍 | 个 | 159.46 |  |  |
| 185 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 400抱箍 | 个 | 243.4 |  |  |
| 186 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 500抱箍 | 个 | 306.94 |  |  |
| 187 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 600抱箍 | 个 | 420.85 |  |  |
| 188 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 800抱箍 | 个 | 564.73 |  |  |
| 189 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 1000抱箍 | 个 | 734.98 |  |  |
| 190 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 1200抱箍 | 个 | 894.45 |  |  |
| 191 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 100挖眼三通 | 个 | 76.73 |  |  |
| 192 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 150挖眼三通 | 个 | 104.31 |  |  |
| 193 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 200挖眼三通 | 个 | 155.87 |  |  |
| 194 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 300挖眼三通 | 个 | 214.62 |  |  |
| 195 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 400挖眼三通 | 个 | 272.17 |  |  |
| 196 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 500挖眼三通 | 个 | 336.92 |  |  |
| 197 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 600挖眼三通 | 个 | 383.68 |  |  |
| 198 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 800挖眼三通 | 个 | 535.95 |  |  |
| 199 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 1000挖眼三通 | 个 | 464.26 |  |  |
|  | 五、室内钢管焊接安装劳务费用 |  |  |  |  |
| 200 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 40 | m | 18.15 |  |  |
| 201 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 50 | m | 24.53 |  |  |
| 202 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 65 | m | 28.38 |  |  |
| 203 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 80 | m | 32.12 |  |  |
| 204 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 100 | m | 41.25 |  |  |
| 205 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 150 | m | 49.83 |  |  |
| 206 | 室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 200 | m | 63.36 |  |  |
|  | 六、室内钢管管件制作安装劳务费用 |  |  |  |  |
| 207 | 室内钢管管件制作安装 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 33.57 |  |  |
| 208 | 室内钢管管件制作安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 40.77 |  |  |
| 209 | 室内钢管管件制作安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 57.55 |  |  |
| 210 | 室内钢管管件制作安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 67.14 |  |  |
| 211 | 室内钢管管件制作安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 92.32 |  |  |
| 212 | 室内钢管管件制作安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 139.08 |  |  |
| 213 | 室内钢管管件制作安装 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 189.44 |  |  |
|  | 七、管道井支架制作安装 |  |  |  |  |
| 214 | 管道井支架(一根) | 付 | 38.15 | （4*4角铁，油漆防腐、钻孔、膨胀螺栓、管卡、安装） |  |
| 215 | 管道井支架(两根) | 付 | 49.05 |  |  |
| 216 | 管道井支架(三根) | 付 | 59.95 |  |  |
| 217 | 管道井支架(四根) | 付 | 70.85 |  |  |
| 218 | 焊制U型支架 | 元/付 | 120 |  |  |
| 219 | 焊制四组U型支架 | 元/项 | 260 |  |  |
| 220 | 焊制三组U型支架 | 元/项 | 240 |  |  |
| 221 | 焊制两组U型支架 | 元/项 | 210 |  |  |
| 222 | 焊制三角型斜撑支架 | 元/项 | 90 |  |  |
| 223 | 焊制工字型支架 | 元/项 | 50 |  |  |
| 224 | 焊制几字型支架 | 元/项 | 90 |  |  |
| 225 | 焊制L型支架 | 元/项 | 40 |  |  |
|  | 八、钻孔劳务费用 |  |  |  |  |
| 226 | 50mm以下水钻孔劳务费用 | 个 | 65.40 | 砼(含钢筋砼） |  |
| 227 | 50-100mm水钻孔劳务费用 | 个 | 87.20 |  |  |
| 228 | 100-125mm以下水钻孔劳务费用 | 个 | 163.50 |  |  |
| 229 | 150-200mm水钻孔劳务费用 | 个 | 327.00 |  |  |
| 230 | 220mm以上水钻孔劳务费用 | 个 | 400 |  |  |

供应商公章：

日  期：   年   月   日

# 最终承诺报价表

# （第  次报价书）

# 项目编号：         （第   包）

# 项目名称：

| # 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| # 磋商范围 | # 全部 |
| # 最后报价 # （按费率报价、保留2位小数） | # 人民币大写：百分之 。 # 小写： % |
| # 备注说明 | # 1、如大小写错误，以大写为准。 # 2、最终成交报价给出的优惠率视同为需求表中全部分项服务内容的优惠率。 |

# 供应商公章或授权代表签字：

- 日     期：  年   月   日

备注：各供应商单独备足此表，用于现场报价时填写，请供应商自行准备多份，用于后续报价。

附件二

供应商基本信息

（自行编辑）

附件三

磋商授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         （编号：           ）项目磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

附：法人和授权代理人身份证复印件

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商公章：

日期：

附件四

磋商响应函

致：XXX（代理机构名称）

1、根据项目编号：       号磋商公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方           （磋商单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成项目的全部内容，并交付采购人验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商公章：

日期：

附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商公章：

日期：
附件六

响应情况表

| 按磋商文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 磋商文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

供应商公章：

日期：   年   月   日

注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应磋商文件要求。
附件七

联合体协议

（不允许联合体参加磋商或未组成联合体的，不需此件）

（允许联合体参加磋商且供应商为联合体的，请将此件加盖公章后制成扫描件上传）

与          就“某项目”（项目编号：某编号）的磋商有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由    牵头，    参加，组成联合体共同进行本项目的磋商工作。

二、          为本次磋商的主体方，联合体以主体方的名义参加磋商。主体方负责磋商项目的一切组织、协调工作，并授权磋商代理人以联合体的名义参加项目的磋商，代理人在响应文件提交、磋商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次采购的有关一切事物，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本成交项目对采购人承担连带责任。

三、如联合体成交，则主体方负责                             等工作；参加方负责                      等工作。各方各自承担相应的责任。

四、各方不得再以自己名义单独在本项目中参加磋商，也不得组成新的联合体参加本项目磋商。

五、参加方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之      。

六、主体方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之      。

七、未成交，本协议自动废止。

主体方：（公章）                      参加方：（公章）

法定代表人：                          法定代表人：

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

签订日期:    年    月    日

# 附件八

磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料